引江济淮工程（安徽段）合肥市高新区2号弃渣场临时用地土地复垦项目土壤改良工程

招标文件

招标编号：JG2024-04-2396

招标人：安徽省生态环境保护修复发展有限责任公司

招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

2024年11月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法（综合评估法）	25

第四章 合同条款及格式	32

第五章 工程量清单	37

第六章 图  纸	74

第七章 技术标准和要求	75

第八章 投标文件格式	78

# 第一章 招标公告

引江济淮工程（安徽段）合肥市高新区2号弃渣场临时用地土地复垦项目土壤改良工程招标公告

- 招标条件

本招标项目引江济淮工程（安徽段）合肥市高新区2号弃渣场临时用地土地复垦项目土壤改良工程已获批准实施，建设资金自筹，项目出资比例100%，招标人为安徽省生态环境保护修复发展有限责任公司，项目已具备招标条件，现欢迎投标人参加该项目。

- 项目概况与招标范围

2.1 招标编号：JG2024-04-2396

2.2 项目名称：引江济淮工程（安徽段）合肥市高新区2号弃渣场临时用地土地复垦项目土壤改良工程

2.3 建设地点：合肥市高新区

2.4 项目概况：引江济淮工程（安徽段）合肥市高新区2号弃渣场（JHGT-QT-2#弃渣场）临时用地位于合肥市高新区，涉及城西桥村、复兴村、三岗村和河西村，以及1个弃渣场、2个施工布置区、2条施工道路。

2.5 标段划分：2个标段，本项目划分为A区与B区两大独立施工区域，其中01标段：A区土壤改良工程，02标段：B区土壤改良工程。

2.6 项目预算：总共约2025.595686万元，其中01标段概算：891.262102万元，02标段概算：1134.333584万元

2.7 招标范围：本项目土壤改良工程施工面积约3839.97亩（其中A区面积约1688.74亩，B区面积约2151.23亩），主要内容是对项目区土地平整后的土壤取样检测、土地进行快速构建耕作层、种植绿肥、施加化肥（化肥材料由招标人另行采购）、水稻种子采购及种植、农田翻耕等，具体内容详见招标文件、工程量清单。

2.8 计划工期：240日历天/每标段（其中土地进行快速构建耕作层须于2025年2月15日之前完成），具体开工时间以招标人书面通知为准。

- 投标人资格要求

  - 投标人具有承担本项目的能力，具有有效的营业执照。

3.2 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有1个土壤改良类（土地复垦类或土地平整类或环境修复类）项目业绩。

注：

（1）业绩提供合同，时间以合同签订时间为准。

（2）所提供的业绩证明材料中如不能明确反映出评审要素的，应另附加盖合同甲方公章的证明材料予以明确说明，否则评标委员会不予认可。

3.3 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.4 本项目不接受联合体投标。

3.5 投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选投标人，不得确定为中标投标人：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的（以“信用中国http://www.creditchina.gov.cn/”查询为准）；

②投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的（以“信用中国http://www.creditchina.gov.cn/”网站查询为准）；

③投标人被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的（以“国家企业信用信息公示系统https://www.gsxt.gov.cn/”网站查询为准）。

投标人提供网页查询截图或提供承诺均可。

3.6 以上3.1-3.5项均适用于01、02标段。

3.7 投标人可以对多个标段进行投标，且最多仅能中标一个标段。评审顺序为先评审01标段，再评审02标段。若投标人所投01标段已被推荐为第一中标候选人，则02标段将不再被推荐为中标候选人，02标段的中标候选人按综合得分由高到低依次递补。

- 招标文件的获取

各潜在投标人请于2024年12月3日至2024年12月8日17:30（北京时间，下同），登录“优质采云采购平台”（网址：http://www.youzhicai.com/）获取招标文件。

- 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间：2024年12月13日14时30分。

5.2投标文件递交地点：“优质采云采购平台”线上递交。

- 公告发布媒介

本招标公告在优质采云采购平台（www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）、安徽省生态环境产业集团有限公司（http://www.ahsthj.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）上发布。

- 重要说明

7.1潜在投标人/供应商须登陆“优质采云采购平台”（网址：www.youzhicai.com，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登陆须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询热线：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。

7.2已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标文件，招标文件费用采用银联线上支付，支持各类开通银联服务的银行账户。本项目的招标文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，招标人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

7.3潜在投标人/供应商支付招标文件费用前需核对单位名称及统一社会信用代码，确认无误后支付费用，并通过优质采交易平台直接获取电子发票。若单位名称、统一社会信用代码发生变化或填写有误，须先进行注册信息修改，修改内容审核通过后，再进行费用支付。

7.4已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

7.5 本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/供应商须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子投标/投标文件的签章及上传（上传投标/投标文件需使用CA进行加密）；CA办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（https://www.youzhicai.com/ActivityTopic/AdviceDetail/8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045）；咨询热线：400-0099-555。

7.6 电子投标/投标文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip；使用说明书及视频教程下载地址:http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar。

- 联系方式

招标人：安徽省生态环境保护修复发展有限责任公司

地址：合肥市高新区中安创谷科技园二期J4栋

联系人：李工

联系电话：18134503005

招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

地址：安徽省合肥市包河大道236号

联 系 人：孙工、朱工

电  话：0551-63799346（18225859580）

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 见招标公告 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 合肥市高新区 |
| 1.1.6 | 项目规模 | 见招标公告 |
| 1.1.7 | 标段划分 | 2个标段 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹资金，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 投标限价 (招标控制价) | □无 - ☑有，本项目各标段均按下浮率报价，投标限价均为15%，投标报价下浮率不得小于投标限价下浮率（即投标人报价下浮率≥15%），否则作无效标处理。 - 清单各子项价格在对应子项控制价的基础上同比例下浮，最终以建设单位结算审计价作为结算依据，即最终结算价=建设单位结算审计价*（1-投标报价下浮率）。 |
| 1.3.3 | 计划工期 | 见招标公告 |
| 1.3.5 | 质量标准要求 | 达到合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 联合体 | ☑不接受 □接受 |
| 1.5.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开 |
| 1.5.2 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘 |
| 1.5.3 | 招标文件澄清发出的形式 | “优质采云采购平台”线上发布。 |
| 1.6.3 | 分包 | 不允许，招标人同意的除外 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 清单、补疑等（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间前5天前 形式：书面形式递交至“优质采云采购平台” |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过“优质采云采购平台”线上发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：投标截止时间前 形式：自行下载，无需确认 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过“优质采云采购平台”发布，对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。招标人及代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：投标截止时间前 形式：自行下载，无需确认 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 从投标截止之日起：90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | □不要求递交投标保证金 ☑要求递交投标保证金 保证金的金额：100000元（壹拾万元整）/每标段 保证金的形式：☑银行转账 ☑银行电汇 ☑银行保函 ☑担保机构担保 ☑保证保险 （1）投标保证金的提交截止时间（以到账时间为准）：同投标文件递交截止时间。 （2）接收投标保证金的账户信息 01标段： 开户名称：安徽省招标集团股份有限公司 开户银行：平安银行合肥分行 银行账号：30203448054316 02标段： 开户名称：安徽省招标集团股份有限公司 开户银行：建行合肥市濉溪路支行 银行账号：6232811630000689535 （3）投标保证金应从投标人单位账户（汇款单位与投标人名称一致）提交，以个人、投标人分公司、投标人子公司等账户提交，保证金账户与投标人名称不一致的，不符合要求。 （4）为确保在规定截止时间前投标保证金能到达指定账户，投标人在汇款时须充分考虑银行汇款的时间误差风险，并及时核实，否则该风险所造成的后果由投标人自行承担。 （5）参与不同标段投标的，应将投标保证金转到对应标段的银行账号。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件份数及其他要求 | - 投标人应在投标截止时间前通过优质采云采购平台用户系统递交加密的电子投标文件（逾期系统将自动关闭，电子投标文件未完成上传的，投标将被拒绝），解密时间30分钟； 2、本项目采用“不见面”方式开标，本项目不接受非加密投标文件现场递交，待中标人确定后，中标人须按招标人要求免费提供纸质投标文件。 3、纸质投标文件应与加密电子投标文件一致。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 优质采云平台 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或以上单数，其中经济、技术等方面的专家不少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：从有关专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 不超过3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介 | 同招标公告发布媒介 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | □无 ☑有 - 履约保证金的形式：☑银行转账 ☑银行电汇 ☑银行保函 ☑担保机构担保 ☑保证保险 [若为保函，须为见索即付保函（无条件保函）] （2）履约保证金的提交时间：中标通知书领取后，合同签订前。 （3）履约保证金的金额：合同价的3%（合同价=各标段项目概算×（1-投标下浮率）） （4）履约保证金的退还时间：合同履行完毕后，履约保函或保证金将无息退还至中标人。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 付款方式 | 详见合同条款。 |
| 9.2 | 质保期 | 本项目质量保修期自项目竣工验收合格之日起计算，质量保修期为24个月。 |
| 9.3 | 工程结算依据 | 具体内容详见招标文件第四章中的合同条款。 |
| 9.4 | 招标代理服务费 | 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费。 （1）招标代理服务费：招标代理服务费参照计价格[2002]1980号文件规定收费标准的60%计取，计价基准=各标段项目概算金额×（1-投标下浮率），不足3000元按3000元收取。 （2）招标代理服务费的缴纳方式： a.中标人收到中标通知书发出前按规定的标准一次性向招标代理机构缴清招标代理服务费。 b. 招标代理服务费可用电汇等付款方式。 |
| 9.5 | 异议（质疑） | 1.受理异议（质疑）的联系方式： 招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司 地址：安徽省招标集团大厦10楼法务办公室 联系电话：0551-62220155 2.对招标文件的异议（质疑）： 投标人未在本招标文件规定的时间内提出澄清要求或未在投标截止时间前5天前提出异议（质疑）的，视为其对本文件无异议（质疑），不得在投标截止时间前5天后对招标文件相关内容提出异议（质疑）或投诉。相关部门依法不予受理。 3.对开标过程提出异议（质疑）的，应于开标现场提出。 4.对评标结果的异议（质疑）： 招标投标相关各方对评标结果有异议（质疑），应在公示期内以书面形式向安徽省招标集团股份有限公司提出。 （1）书面异议（质疑）材料应当包括以下内容： ①提出异议（质疑）的投标人的名称、地址及有效联系方式； ②异议（质疑）对象的投标人的名称； ③异议（质疑）事项的基本事实； ④相关请求和主张； ⑤有效线索和相关证明材料； ⑥提出异议（质疑）的投标人是法人的，异议（质疑）材料必须由其法定代表人签字并加盖单位公章，并附法定代表人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式；其他组织或者自然人提出异议（质疑）的，异议（质疑）材料必须由其主要负责人签字（有公章的须单位加盖公章），并附主要负责人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式。异议（质疑）有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。 （2）有下列情形的异议（质疑）材料不予受理： ①书面异议（质疑）材料不完整的； ②异议（质疑）事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的； ③对其他投标人的投标文件详细内容异议（质疑），无法提供合法来源渠道的； ④违反相关法律法规的。 （3）对于虚假、恶意异议（质疑）： 提出异议（质疑）的投标人不得以异议（质疑）为名进行虚假、恶意异议（质疑），干扰采购活动的正常进行。对于提供虚假材料，以异议为名谋取中标或恶意异议扰乱采购工作秩序的，招标人将其记入“不守信投标记录档案”，并在相关网络平台公告，同时将报请行政监管部门处理。 |
| 9.6 | 招标文件解释权 | 本项目为非依法必须招标项目，本招标文件及构成招标文件组成部分的答疑、澄清及修改等文件的解释权归招标人。 |

注：招标文件中如有与投标人须知前附表不一致之处，以投标人须知前附表为准。

投标人须知正文

1. 总则

1.1 采购项目概况

1.1.1本招标项目现已具备招标条件，特对本项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目规模：见投标人须知前附表。

1.2 采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、招标控制价、交货期、交货地点和质量标准。

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 招标控制价：见投标人须知前附表。

1.3.3 工期：见投标人须知前附表。

1.3.4 项目地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本采购项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本采购项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本采购项目的代建人；

（7）为本采购项目的招标代理机构；

（8）与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 投标和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的要求提供相关支持资料。不符合要求的，其投标将被否决。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：详见招标文件。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足5日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足5日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前网上提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停采购活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

详见招标文件规定。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第六章“投标文件格式”的要求进行报价。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 招标人设有投标限价的，投标人的投标报价不得超过投标限价。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向中标人和未中标人无息退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标 人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的扫描件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”具体要求见投标人须知前附表。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”具体见投标人须知前附表。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。（本项目不适用）

4. 投标

4.1 中标人纸质投标文件的密封和标记（本项目不适用）

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期上传的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式或网上通知招标人。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序（详见投标人须知前附表）

主持人按下列程序进行开标：

- （1）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称；

- （2）投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作；

- （3）招标人完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件；

- （4）按投标人须知前附表规定公布投标人名称、及其他内容；

（5）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3招标失败后，重新招标有效投标人数量不满足3家的，如有效投标人只有两家，招标人可按照原评标办法转为磋商方式继续进行或重新招标；如有效投标人只有一家，招标人有权将进行直接采购或重新招标。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约 能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确 认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时 将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的5%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。采购人分别与联合体成员具备施工资质的一方签订施工劳务合同，与联合体成员具备建材销售业务的一方签订材料供应合同。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿 谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活 动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自 知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照

投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件：全流程电子招标采购具体要求

一、CA办理

1、本招标项目采用全流程电子化招投标方式，须办理CA数字证书，CA数字证书用于电子投标文件的签章及加密上传；

2、数字证书办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html

3、咨询热线：400-0099-555，0551-62220091。

二、制作、上传电子投标文件

1、本招标项目采用全流程电子化招投标方式，需要投标人制作电子投标文件；投标文件制作工具下载地址：http://file.youzhicai.com/files/BidderTools.rar

优质采投标工具使用说明书及视频教程下载地址: http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar

2、电子投标文件必须使用投标文件制作工具制作生成。电子投标文件需使用数字证书进行加密，数字证书办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html

3、全流程电子招标项目需要投标人网络上传数字证书加密的电子投标文件，投标人下载招标文件后，应在招标文件规定的投标截止时间之前上传电子投标文件，否则，视为投标无效。投标人在投标截止时间之前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传（具体操作详见教程）；

4、投标截止时间以优质采云采购平台（www.youzhicai.com）系统的时间为准，逾期系统将自动关闭,电子投标文件未完成上传的，投标将被拒绝；

5、投标人除须按上述第4条要求网络上传数字证书加密的电子投标文件外，可另行提供非加密电子投标文件U盘或光盘一份（电子标书工具软件在加密上传后，同时生成非加密电子投标文件一份，供投标人拷贝到U盘或刻录光盘），投标人须保证电子U盘或光盘时能正常读取。与此同时，投标人还可提供纸质标书备用（纸质标书的份数按照招标文件约定）。为了保证电子投标文件与纸质投标文件的一致性，纸质投标文件可由“电子标书工具软件” 直接导出打印，如不一致，以电子投标文件为准。

6、如投标人在制作、上传电子投标文件过程中，遇到操作和使用问题，请及时联系优质采云采购平台客服人员，客服电话：400-0099-555，0551-62220164。

三、解密投标文件

1、安徽省招标集团股份有限公司工作人员（以下称工作人员）根据有关规定登录系统开标。开标时，投标人必须在现场或远程使用CA数字证书先行解密，然后由工作人员进行解密。经双方解密的电子投标文件在平台系统导入后，系统自动记录开标过程并公布开标信息；

2、经双方解密的电子投标文件直接在平台系统导入失败的，如招标文件中允许使用投标截止时间之前在开标现场递交的未加密电子投标文件作为导入补救措施，工作人员可导入其未加密电子投标文件继续开标；

3、自投标截止时间起30分钟内，投标人以招标文件中允许的所有方式仍未完成投标文件解密或系统导入的，视为其撤回投标。

四、数字证书问题

1、数字证书到期后须重新续期；

2、数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况须更换新证书；

3、投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。

五、投标无效情况

1、项目评审中，投标文件如出现下列情况之一的，经评标委员会评审，可作无效投标处理：

（一）投标文件无法打开或不完整的；

（二）投标文件中携带病毒并造成后果的；

（三）恶意递交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；

（四）评审委员会认定的其他投标无效情形。

2、项目评审中，澄清文件如出现下列情况之一的，经评标委员会评审，可视同放弃澄清：

（一）澄清文件无法打开或不完整的；

（二）澄清文件中携带病毒并造成后果的；

（三）恶意递交澄清文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；

（四）评审委员会认定的其他不予评审情形的。

六、特殊情形

1、出现下列情形导致电子招投标系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，各方当事人免责：

（一）网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用电子招投标系统；

（二）电子招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作；

（三）电子招投标系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（四）计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

（五）电力系统发生故障导致电子招投标系统无法运行；

（六）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。

2、出现上述第1条情形而又不能及时解决的，采取以下处理办法：

（一）项目暂停，待电子招投标系统或网络故障排除并经过可靠测试后，再恢复网上招投标系统运行并重新在系统中实施暂停的项目；

（二）停止该项目此次电子招投标操作程序，并通知投标人使用纸质投标文件进行开标、评标。

# 第三章 评标办法（适用01、02标段）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1初步评审 | （1）形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照/事业单位法人证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求 |
|  | （2）资格评审标准 | 符合招标公告“投标人资格要求” |  |
|  | （3）响应性评审标准 | 投标报价 | - 投标报价满足投标人须知前附表“1.3.2”条要求。 （2）投标报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （3）同一投标人未递交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 |
|  |  | 投标内容 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 工期 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 质量标准要求 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 未出现异常情形 | 不同投标人未出现使用相同的投标文件制作机器识别码进行投标的情形 |
|  |  | 其他实质性要求 | 投标文件对招标文件的其他实质性要求和条件作出投标 |
| 2.2 详细评审 | 商务评审（10分） | 投标人业绩（5分） | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有土壤改良类（土地复垦类或土地平整类或环境修复类）项目业绩，每具有1个得5分，满分5分。 注： （1）业绩提供合同，时间以合同签订时间为准。 （2）所提供的业绩证明材料中如不能明确反映出评审要素的，应另附加盖合同甲方公章的证明材料予以明确说明，否则评标委员会不予认可。 （3）资格审查业绩在此处不可重复计分。 （4）上述文件原件中标后备查，如发现弄虚作假行为，将取消中标人资格，并列入我公司黑名单，违法失信行为将同步推送至监管机构。 |
|  |  | 团队人员配备（3分） | - 投标人拟配备团队人员满足招标文件“第七章 技术标准和要求”中“中标后配备其他主要管理人员和技术人员最低要求”岗位和数量要求的，得满分3分，每缺少一人本项不得分。 注： （1）提供拟配备人员名单，并明确人员姓名、岗位等信息； - 同时提供投标人（或投标人不具备独立法人资格的分支机构））为拟配备团队各人员缴纳的自2024年1月1日以来任意三个月（社保时间要求）社保缴费证明材料。 （3）上述文件原件中标后备查，如发现弄虚作假行为，将取消中标人资格，并列入我公司黑名单，违法失信行为将同步推送至监管机构。 |
|  |  | 项目经理证书（2分） | 拟派项目经理具有水利水电工程专业或建筑工程专业二级及以上注册建造师证书的，得满分2分。 注： （1）提供建造师证书，以及投标人（或投标人不具备独立法人资格的分支机构））为拟派项目经理缴纳的自2024年1月1日以来任意三个月（社保时间要求）社保缴费证明材料。 （2）特别提醒：自2022年1月1日起，建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。拟委任项目经理为注册建造师（一级）的，须执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》中电子证书的有关使用要求，建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 （3）上述文件原件中标后备查，如发现弄虚作假行为，将取消中标人资格，并列入我公司黑名单，违法失信行为将同步推送至监管机构。 |
|  | 技术评审（30分） | 主要施工方案与技术措施（6分） | 投标人根据实地调研情况、对项目背景熟悉程度、主要施工方法、拟投入的主要物资计划、拟投入的主要施工机械、设备计划、劳动力安排计划等情况，结合本工程特点，编制主要施工方案与技术措施。评审委员会根据供应商施工方案是否符合现场实际具有可操作性、各工程子项主要施工方法详尽程度和是否符合现场技术要求、施工分部分项施工工艺是否科学合理等因素进行综合评审。优秀得 4（不含）～6分，良好得 2（不含）～4 分，一般得 1（不含）～2 分，差的得 1 分，未提供的得 0 分。 注：对于上述主观评分项，以0.1分为分割点，即评分依次为0、0.1、0.2、0.3、0.4……等。 |
|  |  | 工程重难点及对应保证措施（6分） | 结合本工程特点，依据投标人提出的重难点分析、对应保证措施进行评审。优秀得 4（不含）～6分，良好得 2（不含）～4 分，一般得 1（不含）～2 分，差的得 1 分，未提供的得 0 分。 注：对于上述主观评分项，以0.1分为分割点，即评分依次为0、0.1、0.2、0.3、0.4……等。 |
|  |  | 工程进度计划与措施（6分） | 结合本工程特点，有保证工期的具体措施且措施得当，具有施工总进度表或施工网络图且各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。优秀得 4（不含）～6分，良好得 2（不含）～4 分，一般得 1（不含）～2 分，差的得 1 分，未提供的得 0 分。 注：对于上述主观评分项，以0.1分为分割点，即评分依次为0、0.1、0.2、0.3、0.4……等。 |
|  |  | 质量管理体系与措施（6分） | 结合本工程特点，有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量。优秀得 4（不含）～6分，良好得 2（不含）～4 分，一般得 1（不含）～2 分，差的得 1 分，未提供的得 0 分。 注：对于上述主观评分项，以0.1分为分割点，即评分依次为0、0.1、0.2、0.3、0.4……等。 |
|  |  | 确保安全文明施工和环境保护措施（6分） | 结合本工程特点，拟提出的确保安全文明施工和环境保护的管理体系与措施进行评审。优秀得 4（不含）～6分，良好得 2（不含）～4 分，一般得 1（不含）～2 分，差的得 1 分，未提供的得 0 分。 注：对于上述主观评分项，以0.1分为分割点，即评分依次为0、0.1、0.2、0.3、0.4……等。 |
|  |  | 注：上述技术评审内容（主要施工方案与技术措施、工程重难点及对应保证措施、工程进度计划与措施、质量管理体系与措施、确保安全文明施工和环境保护措施）对应的投标文件内容不得超过200页，每超出一页，在技术评分项得分中扣2分，扣完为止。 |  |
| 2.3价格评审 | 投标报价得分计算 （60分） |  | - 1.评标基准价的计算方法： - （1）评标基准价计算范围：通过初步评审的有效投标人数量为N，所有通过初步评审的有效投标报价均纳入评标基准价计算范围。 （2）评标基准价（下浮率）计算：纳入评标基准价计算范围的有效投标报价（下浮率）平均值。 2.投标报价得分计算： （1）投标报价（下浮率）大于等于评标基准价的，其投标报价得分为60分。 （2）其他投标报价（下浮率）得分＝（投标报价/评标基准价）×60。 - （3）投标报价得分最低为0分，投标报价得分均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |
| 若评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标人投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该供应商存在履约及质量安全风险，以低于成本投标报价竞标，应当否决其响应文件，不推荐其为中标候选人。 证明材料要求：投标人须作出澄清或者说明，并提供降低工程造价的相关证明材料（不限于类似价格水平合同业绩及完工合格证明，在人工、材料、机械消耗量、价格、施工措施、方案及其他方面）；同时提供关于合同履行能力及工程质量安全控制的承诺。 以下情形不得作为低于其个别成本投标说明的依据： ①机械、材料自有或闲置； ②自有弃土场土源或与邻近项目签订的土方倒运协议； ③人员闲置； ④亏本让利； ⑤企业市场拓展或品牌宣传； ⑥降低或改变原设计方案、技术工艺、施工标准的； ⑦类似项目业绩； ⑧评审委员会认为不得作为降低投标报价依据的情形。 |  |  |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。投标人总得分相同时，按技术评审得分高的优先；技术评审仍相等的，以报价评审得分高的优先；如报价评审得分也相等的，以报价下浮率高的优先；如报价下浮率也相等的，由评标委员会随机抽取确定排名（以投标人在不见面开标系统中的电子开标记录序号作为抽取序号）。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准：见评标办法前附表。

2.3 价格评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 技术评审

评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分（取平均）。

3.2商务评审

3.2.1评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.3 价格评审

3.3.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对设计方案评审有特殊规定的，从其规定。

3.3.2 评分分值（含各分项分值、总分值）计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 评标结果

3.5.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人，得分最高的为第一中标候选人，次高的为第二中标候选人，依次类推。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 合同条款及格式

本合同仅供参考，具体条款内容以招标人后期要求为准。

## 第一部分   合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 引江济淮工程（安徽段）合肥市高新区2号弃渣场临时用地土地复垦项目土壤改良工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称： 引江济淮工程（安徽段）合肥市高新区2号弃渣场临时用地土地复垦项目土壤改良工程 。

2.工程地点：  合肥市高新区   。

3.工程立项批准文号：                                                   。

4.资金来源：   自筹   。

5.工程内容为         招标范围内的所有工作                              。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围为详见招标文件及招标答疑，工程量清单和施工图             。

### 二、合同工期

计划开工日期：     年    月    日（实际开工日期以开工令为准）

计划竣工日期：     年    月    日

工期总日历天数：                。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合   合格   标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

下浮率：       %，暂定人民币（大写）       (¥       元)（合同暂定价=项目概算*（1-投标报价下浮率）），最终以建设单位结算审计价作为结算依据，即最终结算价=建设单位结算审计价*（1-投标报价下浮率）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                (¥         元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                (¥         元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                (¥         元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                (¥         元)。

2.合同价格形式为第              （2）             种。

（1） 单价合同                                   ；

（2） 总价合同                                   ；

（3） 其他形式，具体为：                         。

### 五、项目经理

承包人项目经理：        ，注册证书及编号：       。

### 六、合同文件的构成

合同文件组成如下：

（1）中标通知书（如有）；

（2）投标函及其附录（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

合同履行过程中发生的变更、签证、会议洽谈纪要及合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改等均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于       年        月       日签订。

### 十、签订地点

本合同在                            签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自             签字盖章时          生效。

### 十三、合同份数

本合同一式  捌   份，均具有同等法律效力，发包人执  肆  份，承包人执  肆  份。

发  包  人：                           承  包  人：

（公章或合同专用章）                    （公章或合同专用章）

法定代表人                              法定代表人

或委托代理人：        （签字或盖章）    或委托代理人：        （签字或盖章）

组织机构代码：                          组织机构代码：

地  址：                                地  址：

邮政编码：                              邮政编码：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电  话：                                电  话：

传  真：                                传  真：

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                              开户银行：

账 号：                                 账 号：

## 第二部分  通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

## 第三部分  专用合同条款

### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方认可的会议纪要、往来函件、会议记录等文件   。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                    ；资质类别和等级：                     ；

联系电话：                      ；电子信箱：                           ；

通信地址：                  。

1.1.2.5 设计人

名    称：                    ；资质类别和等级：                     ；

联系电话：                      ；电子信箱：                             ；

通信地址：                    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：          无                   。

1.1.3.9 永久占地包括：      /                                              。

1.1.3.10 临时占地包括：   临时设施及施工机械场地、便道等                   。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：   国家或省、市现行有关规范性文件            。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准，以及相应的规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     不提供                          。

发包人提供国外标准、规范的份数：      /                                    。

发包人提供国外标准、规范的名称：      /                                    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /                      。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）招标文件、招标答疑及其附件；

（5）投标函及其附录；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸及地勘报告等；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7天。

发包人向承包人提供图纸的数量：图纸2套。

发包人向承包人提供图纸的内容：设计文件、施工图等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计或施工安全技术措施、竣工资料、竣工图等；

承包人提供文件的期限为：施工组织设计或施工安全技术措施等资料必须在开工前7天提供给监理人，监理人在7天内审核完毕报发包人，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改后重新报送。

承包人提供的文件的数量为：4 份；

承包人提供的文件的形式为：书面及电子版；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人所提交完整、合格的文件之日起7天内审批完毕，发包人对文件有异议的，通知监理人要求承包人进行修改后重新报批或直接通知承包人修改后重新报批。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在     7    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 现场办公室 ；发包人指定的接收人为：                     。

承包人接收文件的地点：承包人施工项目部办公室；承包人指定的接收人为：                  。

监理人接收文件的地点：监理人监理项目部办公室；监理人指定的接收人为：                。

1．8严禁贿赂

承包人承诺不以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害发包人权益，并出具《廉洁承诺书》，作为本合同的附件，见合同附件4 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  承包人自行协调出入现场，费用自理 。

1.10.2场外运输

发包人负责施工场地与公共道路的开通，以及水源、电源点的提供，并将水源点、电源点接至距离项目现场150米以内。

承包人承担以下费用：

承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用已包含在签约合同价中。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通边界的约定：以发包人同意承包人设置的围栏或红线为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工现场已踏勘，对发包人现有的场内道路及交通设施承包人可以合理利用，待功能丧失后，承包人根据发包人要求负责免费清除。其他道路及交通设施由承包人根据需要自行解决并承担相关费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路、桥梁临时加固改造费用，和其他有关费用由   承包人     承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范，以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 执行通用条款

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在本合同价款中，由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格约定如下：

（1）对采用总价合同的，招标文件已约定采用（☑标前，□标后）核量，经核量确认后，不因工程量清单的错误进行合同价款调整。

本工程采用以下第 ①  种形式进行工程量的核对，允许调整的工程量偏差范围：如发包人提供的分部分项工程量清单子目工程量偏差超过±15 %（不含±15 %），同意 （对超过±15 %以上部分，□按核对后工程量和招标时清单工程量之差）给予调整

①标前核量

承包人已依据施工图纸、地质勘察报告、工程量清单初稿、招标文件及工程量清单计价规范进行了工程量清单项、量和项目特征描述等的核对，并在招标答疑前提出全部疑问和核对基础材料。发包人已进行了核实并确定了工程量清单定稿，承包人认可该工程量清单，签订合同和工程结算时均以此工程量清单为准。施工过程中如发现工程量清单量差、项差或项目特征、工作内容描述与招标文件及答疑、施工图纸不符等工程量清单错误，承包人应按招标文件及答疑、施工图纸要求完成约定的全部工作内容，且在标后不再因工程量清单错误而调整合同价款。如施工过程中，发生变更，按变更后做法与招标时图纸或答疑要求的做法进行差异调整。

②标后核量

承包人已在招标答疑前依据施工图纸、地质勘察报告、工程量清单初稿、招标文件，完成了□工程量清单项目项目名称、□项目特征、□工作内容的核对，并认可工程量清单定稿中清单描述。标后核对内容：□清单项、□项目名称、□项目特征、□项目内容、□清单量

中标通知书发出后    日内，承包人开始根据工程量清单计价规范核对工程量清单项、量，并自核对之日起    日之内完成核对，签署工程量清单核对确认书。承包人提出核对请求时，须附工程量计算书和详细的工程内容及项目特征，并随时准备接受招标人或造价咨询单位组织的核对，承包人不能提供计算书或不能参加核对的，招标人对此请求不予受理，合同执行过程中承包人不得因清单错误为由提出调整合同价款。若承包人未在规定时间内提出核对要求，或者因承包人原因未在规定时间内完成核对，视同认可发包人所提供的工程量清单。

经核对后，在施工过程中如发现工程量清单的任何错误，承包人均应按招标文件及答疑、施工图纸要求完成约定的全部工作内容，且不再因工程量清单错误而调整合同价款。如施工过程中发生变更，按变更后做法与招标时图纸或答疑要求的做法进行差异调整。

标后核量价格确认方法：投标报价有相同或类似单价的，按投标报价执行，相同或类似单价的界定同10.4.1条第（1）款；无相同或类似单价的，按承包人投标报价中采用的定额、计费基础，管理费费率、利润率计算（或综合费率），人工、材料、机械台班价均执行投标报价，投标报价没有的执行投标期当地信息价，信息价没有的执行调研价。

标后核量的措施费和规费调整方法约定如下： 第      种形式

a.不调整；

b.调整，调整方法：

（2）对采用单价合同的，如招标时所给的工程量清单数量与实际工程量产生偏差，按实际验收合格确认的工程量计量。对清单描述中包括项目名称、项目特征和工作内容的描述已采用标前核对，中标后不因此给予价款调整。在施工过程中如发现工程量清单的任何错误，承包人均应按招标文件及答疑、施工图纸要求完成约定的全部工作内容，且不再因工程量清单错误而调整合同价款。

### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：        ；身份证号：                  ；职    务：           ；

联系电话：        ；电子信箱：                ；通信地址：           。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责监督监理人、承包人按合同约定履行职责；办理工程变更；工程竣工验收组织、对外协调等工作

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期3天前向承包人移交

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件包括：同通用条款

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 不提供

发包人是否提供支付担保：       /      。

发包人提供支付担保的形式：   /      。

### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人必须严格按照国家现行相关规定及发包人要求收集、整理、归档工程各环节的技术、管理、验收、竣工图等资料

承包人需要提交的竣工资料套数：提交4套完整、规范、合格的书面工程竣工资料及4套完整、规范、合格的电子版竣工资料

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工之日起28日内

承包人提交的竣工资料形式要求：书面版（均为原件）及电子版

（10）承包人应履行的其他义务：

按有关法律法规和当地政府规定履行（如发包人有特殊要求也可以补充）

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名              ；身份证号                        ；

建造师执业资格等级：     ；建造师注册证书号：           ；

建造师执业印章号：    ；安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：          ；电子信箱：                    ；

通信地址：          ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责施工组织；现场技术、安全、质量、进度管理；变更签证、验收和结（决）算；资料整理、收集、归档、管理、移交等

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  每月不少于22天

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款。经发包人同意更换项目经理的，应向发包人支付20万元违约金

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每离开一天，承包人应向发包人支付5000元违约金，累计离开达到7天的，发包人有权解除合同，由此产生的一切责任与费用由承包人承担。如项目经理一个月内连续离开施工现场超过3天的，每超过一天，承包人应向发包人承担5000元/天的违约金（建议加重处罚）。发包人可于工程款支付中直接扣除违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：如有更换，向发包人支付50万元违约金，如果继任项目经理无法胜任岗位职责，并因此导致费用增加或工期延误的，全部由承包人承担，同时承包人必须按发包人要求更换符合要求的项目经理

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每发生一人次承包人应向发包人承担 20万元违约金，发包人有权解除合同，承包人承担由此产生的一切责任及费用

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按投标文件技术标名单于开工前3天提供

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每发生1人次扣10000元违约金，且发包人有权解除合同，承包人承担由此产生的一切责任及费用

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场5天及以上的批准要求： 需征得监理人和发包人书面同意

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：无论何种原因，如有更换，承包人向发包人支付10000元违约金，如果继任主要施工管理人员无法胜任岗位职责，并因此导致费用增加或工期延误的，全部由承包人承担。同时更换后的主要管理人员要经监理人和发包人同意，符合其要求

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每离开一天，承包人向发包人支付3000元违约金，累计离开达到7天的，发包人有权解除合同，承包人承担由此产生的一切责任及费用

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：所有内容，除合同甲方同意的除外

主体结构、关键性工作的范围： /

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 合同甲方同意的内容

其他关于分包的约定： /

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 执行通用条款

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   执行通用条款

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：      提供

承包人提供履约担保的形式：    详见招标文件要求

承包人提供履约担保金额：      详见招标文件要求

承包人提供履约担保期限：      工程竣工验收合格后一次性无息退还

承包人提供的履约担保返还：    现场不提供生活场所，由监理人自行解决且费用自理

### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    详见监理合同

关于监理人的监理权限：    质量、进度、投资控制，安全文明施工环境保护管理和合同、信息管理，并对与工程施工相关各方面进行协调                                            。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  现场不提供生活场所，由监理人自行解决且费用自理       。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：       ；职    务：       ；监理工程师执业资格证书号：         ；

联系电话：       ；电子信箱：       ；通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：     执行《监理合同》中约定                        。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：   /

### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 无

关于工程奖项的约定： /

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：   执行通用条款

发包人、监理人不能按时进行检查时，应提前    24         小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：                      48         小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守国家和工程所在地有关安全生产的规定    。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人既要遵守发包人关于治安保卫的规定，也应与当地公安部门协商并建立治安保卫机构，履行治安保卫职责，并承担因治安保卫不力产生的一切责任及费用  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责编制施工场地治安管理计划并制定应对突发治安事件的紧急预案 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人承诺本工程达到文明施工标准为：达到当地主管部门要求，费用已考虑在承包人投标报价中，如达不到承诺标准，愿接受20万元的违约处理。发包人将对工地现场进行安全文明检查，若达不到工地文明施工标准，承包人愿接受1万元/次的违约处理。若本工程在政府主管部门关于安全文明施工检查中被通报处理的，处罚费用（包括因承包人原因导致安全文明施工管理不合格，致使发包人受到政府主管部门的处罚）均由承包人承担，同时还应向发包人承担1万元/次的违约金

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/

### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工日期前7天

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7日内

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7日内

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14日内

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 合同签订后14日内

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   90 （通用条款为90天）天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天，向发包人支付 2万元违约金

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   合同价（不含预留金）的10%

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 地勘过程中未发现的特殊岩层构造、地下管道、有毒的土壤或异常的地下水位等，如发生，按工程变更签证办理                                。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：  50年一遇的风、雨、雪、洪水及工程遭遇5级以上的地震等自然灾害属不可抗力 。其余同通用条款                         。

7.8暂停施工

承包人原因引起的暂停施工，发包人不予工期和费用补偿。

发包人原因造成的暂停施工，给予工期顺延，工程价款调整方式为：/

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/

### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按具体项目要求执行。费用含在投标报价中，发包人不再另行支付该项费用。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担

### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人根据施工需要配置试验场所，并承担相关费用

施工现场需要配备的试验设备：由承包人根据施工需要自备试验设备，并承担相关费用

施工现场需要具备的其他试验条件：      /

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 执行通用条款，费用由承包人承担

### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 工程变更包括设计变更、施工变更、工期变更和经济技术签证等

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

10.4.1.1 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：

(1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价，但对于变更后的工程量较已标价工程量清单工程数量增加幅度超过15%（不含15%）的，超过15%的增加部分工程量的单价调整为以下①、②两种计算结果的低值：①已标价工程量清单综合单价×1/(1＋15%)、②按照招标时的计量规则、计价办法、变更当期的工程造价管理机构发布的信息价格（信息价格缺价的，由监理组织承包人通过市场调查等取得有合法依据的市场价格，报发包人同意）和承包人投标总价降幅同比下浮标准，确定综合单价。对于变更后工程量减少的，其综合单价不予调整。

(2)已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；

(3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价；

(4)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，作为结算的依据。

10.4.1.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

（1）按照费率计算的措施费，应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的费率计算；

（2）按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本合同专业条款第10.4.1.1目计算；

（3）按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，作为结算的依据；

（4）如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到承包人合理化建议后7天内

发包人审批合理化建议的期限：  收到监理人上报的合理化建议后7天内

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见：《暂估价一览表》

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准，采取第   (1)  种方式确定。

（1）由承包人招标，但招标文件须在招标前14天通过监理审核后报发包人审核，发包人在7天内审核完毕，发包人审核确认招标控制价并有权参与评标。承包人与候选供应商或分包人签订合同前，应报发包人确认，承包人与中标人签订合同后副本报发包人留存。

（2）由发包人和承包人共同招标，承包人在招标启动前14天提交招标方案和招标分工，发包人在7天内确认，并共同研究确定招标文件，发包人审核确定招标控制价并有权参与评标，确定中标人后，发包人、承包人、分包人签订三方协议。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   1    种方式确定。

第1种方式：承包人在签订采购或分包合同前28天通过监理人向发包人报送书面申请，发包人在14天内给予批准或修改意见，发包人有权参与确定合同价款和合同洽谈，承包人将暂估价合同副本报发包人留存。

第2种方式：采用10.7.1项第       种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     同工程变更组价确定原则10.4条

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 为招标人在工程量清单中暂定并包含在合同价款中的一笔款项，属发包人所有。发包人有权决定使用多少或不使用，实际发生金额以发包人按相关手续确认并经审计后的金额为准

### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动调整合同价格的约定：

（1）人工费调整方式：第   ①   项

①施工期间人工市场风险已包含在本合同总价中，不再调整

②同意调整，调整方法按当地造价主管部门规定的政策性文件规定执行，但承包人对人工费或人工单价报价高于造价主管部门发布价格的除外

（2）材料费调整方式：第  ①  项

①施工期间材料市场风险已包含在本合同总价中，不再调整

②对按合同约定正常施工，或虽因发包人原因推迟开工或暂停施工90天以内的，按以下方式调整施工期材料价格：

A.对     （主要材料名称）按各单体主体结构施工期调整。具体为按经确认的主体结构施工期当地造价主管部门发布信息价的平均价与招标期（具体为    年    期）信息价相比，超过±5%（不含±5%）以上的给予调整

B.对     （主要材料名称）按整个单体或单位工程施工期调整，具体为按经确认的单体或单位工程施工期当地信息价的平均价与招标期（具体为    年    期）信息价相比，超过±5%（不含±5%）以上的给予调整

C．其他

③对发包人原因推迟开工或暂停施工90天及以上的，除执行本合同7.5.1条第（7）款规定或本合同7.8外，同时按本款规定，对实际施工期材料价格与基期价格相比进行调整，调整的范围和方法同上。基期价格为实际开工期或分段的实际复工期，如按本合同7.5.1条第（7）款或本合同7.8规定未对材料价格调整，基期为招标期

### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/

风险费用的计算方法：/

风险范围以外合同价格的调整方法：/

2、总价合同。

总价包含的风险范围：所有风险由乙方自行考虑。

风险费用的计算方法：     含在投标报价中

风险范围以外合同价格的调整方法： /

3、其他价格方式： /

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/

预付款支付期限：/

预付款扣回的方式： /

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/

预付款担保的形式为： /

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定为第     （1）     项：

（1）按             月        （月、季）进行；

（2）按节点进行，约定的支付节点为     （基础土方、±0.000、       层结构、装饰装修、室外工程等，根据需要选择填写）

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定第            项：

（1）按    (□月、□季）计量周期进行计量：每月（季为当季最后一个月）    日前提供当月（季）完成的工程形象进度报表、月（季）度结算报表及下月（季）施工作业计划报表各    份。以上报表须承包人项目经理签字，监理人审核，并经发包人工程师核实批准后生效，逾期视为放弃本月（季）的支付要求

（2）按工程节点计量周期进行计量：依据合同约定节点完成情况与支付分解表安排，编制工程形象进度报表、下个节点施工作业计划报表各    份。以上报表须经承包人项目经理签字，监理人审核，并经发包人工程师核实批准后生效，逾期视为放弃本节点支付要求

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：第      （1）    项

（1）按  月  (☑月、□季）计量周期进行计量：每月25日前提供当月完成的工程形象进度报表、月度结算报表及下月施工作业计划报表各3份。以上报表须承包人项目经理签字，监理人审核，并经发包人工程师核实批准后生效，逾期视为放弃本月的支付要求

（2）按工程节点计量周期进行计量：依据合同约定节点完成情况与支付分解表安排，编制工程形象进度报表、下个节点施工作业计划报表各    份。以上报表须经承包人项目经理签字，监理人审核，并经发包人工程师核实批准后生效，逾期视为放弃本节点支付要求

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： ☑是  □否   。

12 .3..6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：每月支付月度进度款的80%，竣工验收合格后支付合同价款（合同暂定价）的80%，结算审计后支付审计价的97%，剩余3%作为质保金（或采用保函等形式），待质保期满后无息退还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  执行通用条款

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照12.3.3条约定的时间每次向发包人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。逾期视为放弃本次的支付要求

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款

12.4.4 进度款审核（结算）和支付

（1）发包人完成审批（结算）并签发进度款支付证书的期限：/

（2）发包人支付进度款的期限：当期进度款支付手续办理完毕后，按发包人审批的金额于次月30日内支付。因手续不全引起的付款延误，由承包人承担责任，并不得影响工程进度

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /

12.5支付账户与支付条款补充

1、承包人向发包人上报付款申请书需分别说明含增值税价款及其中增值税价款，同时提供足额有效的增值税发票，并明确承包人不再另行向发包人收取增值税款                                    。

2、竣工结算完成后，发包人支付结算款前，承包人应按照竣工结算额开具符合要求的全额增值税专用发票（包括质保金）                                              。

3、开票信息在合同执行期间有可能发生变更，承包人应在向发包人开具增值税专用发票前，与发包人再次确认开票信息。否则，由于承包人未再次确认开票信息而导致开具的增值税专用发票有误，致使发包人不可抵扣进项税的相关一切损失和责任由承包人承担。                   。

4、承包人不按约定要求向发包人开具增值税专用发票，发包人有权暂缓支付应付款项，并要求承包人重新提供增值税专用发票，且不承担任何违约责任，承包人各项义务仍按合同约定继续履行 。

### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  工程竣工前承包人必须提交完整、规范、合格的工程资料，否则不予办理竣工验收及结算，资料不同步视为工期延误。其他执行通用条款

发包人不按照本条款约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  执行通用条款

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每逾期一天，向发包人支付1万违约金

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /

（1）单机无负荷试车费用由  （同通用条款）    承担；

（2）无负荷联动试车费用由  （同通用条款）    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 完成通用条款13.6.1约定的清理义务后30天内

### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程完工后14日内提交。因承包人延迟提交或提交资料不完整、不合格的，顺延发包人审批时限。同时，承包人未能按期提交完整合格的资料，每推迟 1天，给予5000元的违约处理

竣工结算申请单应包括的内容：除通用条款描述的内容之外，还需要包括以下完整的竣工结算资料，如合同、招标文件及答疑、商务标、工程变更签证资料、合同履行过程中洽谈纪要或结算文件等

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工结算申请单的期限：单位工程竣工验收合格并收到承包人递交的完整、规范、齐全、并经监理人审核确认的竣工结算申请单后1个月内

发包人完成竣工付款的期限：/

本工程项目经审计有核减的，发包人有权从工程余款中直接扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿或从承包人在发包人施工的其他工程项目款项中直接扣除

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     /

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 4 份

承包人提交最终结算申请单的期限： 在缺陷责任期满30日内，承包人提交最终结算申请单，内容包括经竣工结算并审计后的合同价款，发包人已支付工程款、应由承包人支付的缺陷责任扣款、应由承包人承担的费用、质量保证金

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后30天内

（2）发包人完成支付的期限： /

### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  24个月

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  (1)或（2）

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第          2           种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     合同价的3 %    ；

（2）               3            %的工程款；

（3）其他方式:                           。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2）或（3）   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  保函等

关于质量保证金的补充约定：质保期满后，招标人组织监理人、承包人对质保期内维修费用进行清理，根据清理结果填写维修费分担表格，经几方签字盖章后作为最终付款依据。财务部门依据合同、竣工结算审计报告、维修费用分担表格进行该项工程最终付款。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程质量保修期为：见附件3《工程质量保修书》规定

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期予以顺延

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     /

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     /

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：见7.8条

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延

（7）其他：     /

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定推迟开工或暂停施工满90天及以上，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权提出解除合同。或按合同约定的价款调整方式进行合同价款调整。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  承包人未通知发包人私自将工程隐蔽部位覆盖的，每发现一次，向发包人支付3000元违约金

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的： 禁止承包人转包，如承包人转包或违法分包，向发包人支付100万元违约金，同时发包人有权解除合同，造成的一切损失由承包人承担，履约保证金不予返还

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的： 每发现一次，向发包人支付3000元违约金

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：   除限期整改外，还应向发包人支付1万元违约金

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：每发现一次，向发包人支付 5000元违约金

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的 ：每逾期一天，向发包人支付5000元违约金

（6）承包人在缺陷责任期及工程质量保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的： 发包人可自行或委托他人修复，修复费用从质量保证金中扣除，不足部分，发包人有权向承包人追偿

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：发包人有权解除合同

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的：每发生一次，向发包人支付3000元违约金

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

承包人出现下列情况之一的，发包人有权单方面解除施工合同，或切割其承包的工程内容，解除合同或切割工程造成的损失由承包人承担：

(1)工程具备开工条件后，因承包人原因造成开工时间超过发包人要求开工时间一周以上的

(2)项目管理人员不到位、现场管理不力，造成工地施工管理混乱，文明施工达不到建设工程施工合同及规范要求，且不按要求整改的

(3)工期严重滞后，无法按期完成合同工期的

(4)工程施工中存在重大安全、质量隐患且不按要求及时整改到位的

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：根据市场价协商确定

### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  50年一遇的风、雨、雪、洪水及工程遭遇5级以上的地震等自然灾害

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人负责投保建筑或安装工程一切险 ，费用由承包人承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  /

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人应在变更之日起3天内通知发包人

### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向     /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程项目所在地人民法院起诉。

附件

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：发包人质控材料一览表

附件4：安全生产、文明施工责任协议书

附件5：工程质量保修书

附件6：发包人有关工程管理的文件目录

附件7：承包人履约保函

附件8：廉政协议

附件9：项目经理质量终身责任制承诺

### 附件1：承包人承揽工程项目一览表

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设 规模 | 建筑面 积（㎡） | 结构 形式 | 层数 | 生产 能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件2：发包人供应材料设备一览表

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件3：发包人质控材料一览表

发包人质控材料一览表

| 序号 | 材料品种 规格、型号 | 单 价 (元) | 质控规格及品牌 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：发包人控制材料的规格、型号和质量等级指标应符合设计图纸和国家现行规范标准要求。承包人可选用其中一种，但不得随意更换其它品牌。

### 附件4：安全生产、文明施工责任协议书

安全生产、文明施工责任协议书

发包人：

承包人：

一、安全生产责任

为落实工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发、承包双方共同协商，同意明确如下协议内容：

1、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报发包人备案。

2、承包人须按照工程项目当地主管部门的有关规定，积极协助发包人办理安全文明施工措施审核手续，并提供相应资料文件，确保及时进场。

3、发包人应积极组织和督促承包人开展创安全生产无事故活动；及时传达和部署上级的有关精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调工作。

4、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约给予人民币    元的经济处理，发包人对承包人的检查不免除承包人的任何责任。

5、凡协议承包范围内工地现场发生的重大事故（按现行相关文件规定达到四级及其以上事故的即为重大事故），发包人派人员参与政府相关部门组织的调查处理；发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位及其安全生产第一责任人在评选先进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决权。同时，承包人需按照合同约定支付违约金(从应支付的工程款中扣除)，事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

6、承包人应严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大安全生产和人员伤亡事故。

7、承包人应严格按照国家相关法规、规范性文件进行施工，执行工程项目当地城市文明建设、安全文明施工的有关规定。确保安全施工，派专职安全员负责具体的安全工作，并经常性地做好安全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。若工程施工过程中因承包人原因受到行政执法相关部门处罚或发生安全事故，后果自负，并承担相应的违约及法律责任。

8、承包人应按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

9、施工现场用电必须按《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）执行，设备机具应有接地、接零装置，线路布置为“三相五线”制，安全防护措施到位。承包人所属管理人员和施工人员、与承包人有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其它民事责任均由承包人负责。

10、承包人应做好施工场地内（含主体工程）及周边通道的安全防护，安全防护方案须经监理审核批准。

11、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专职安全干部，并报发包人备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

12、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗。

13、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时组织整改。

14、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理，应无条件接受。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

15、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地安全生产管理部门汇报，不得迟报瞒报。

16、本协议签订后15日内，承包人需将如下安全措施资料提交于发包人：

a）承包人的《企业经理（法人代表）、项目经理、安全管理人员名单》、《施工单位特种作业人员名单》；

b）承包人的《起重机械设备及施工机具一览表》；

c）承包人的《安全生产许可证》原件及复印件，原件查验后退回，复印件加盖承包人单位公章；

d）施工组织设计（方案、措施）原件。施工组织设计中必须编制详细的切实可行的安全技术方案；

e）承包人的企业经理（法人代表）、项目经理、安全管理人员及特种作业人员花名册及其资格证书，原件查验后退回，复印件加盖承包人单位公章；

f）承包人已办理工伤保险、意外伤害保险；

g）承包人企业经理（法人）与项目经理签订的安全生产目标责任书（原件及复印件）；

h）项目入场人员安全培训情况（提供相关证书查验）；

i）施工现场安全生产事故应急救援预案。

二、文明施工责任

为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》，认真做好本工程建设施工区域内的文明施工，现经发包人、承包人双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议：

1、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

2、双方要认真贯彻“发包人负责，承包人实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由发包人项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，共创文明工地。发包人按项目当地有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创造活动的实施由承包人负责。接受地方政府的监督。

3、承包人在其施工大纲中应结合工程实际情况，按照《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：

1）施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。

2）施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。

3）在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。

4）要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。

5）设置临时车辆冲洗台、冲洗设备并配置专人清洗清扫，对驶入车辆进行冲洗或清扫，不准车辆轮胎带泥上路、污染道路。

6）施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到有序堆放，不得侵占车行道、人行道，并保持施工现场道路畅通，场地干净整洁。施工中要加强对各种管线的监护。

7）施工中必须采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对项目当地环境和绿化的污染，严格控制噪音。

8）承包人负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制，符合规范要求。

4、发包人对承包人开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对承包人存在的问题应及时通知承包人进行整改。凡承包人整改不力，逾期不改的，发包人有权对承包人每次人民币   元的经济处罚，并采取强化整改措施，整改所发生的费用及处罚款从工程款中直接扣除，最高上限为人民币    万元。

5、承包人应加强对职工的教育。施工现场严禁酗酒、吸烟、打架斗殴、赌博和其它违法违章现象，每发现一次，发包人给予承包人人民币   元/次的经济处罚。

6、承包人应保证施工现场的卫生标准、噪音标准等指标满足项目当地的有关规定。施工中因违反规定造成的损失和发生的费用（含行政执法部门罚款）均由承包人承担。

三、本协议中未涉及的有关条款，发包人可根据需要与承包人协商补充修改。如遇有国家和项目当地的有关法规不符的，应按国家和项目当地的有关法规执行。

四、本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。

本协议与双方签定的施工合同时效相同。签定施工合同的同时，签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。

发包人（公章）                     	    承包人（公章）

法定代表人或其                           法定代表人或其

委托代理人：                  （签字）	 委托代理人：                  （签字）

电    话：                  	电    话：

日    期：    年    月    日            日    期：     年     月    日

### 附件5：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期以不低于以下所述年限，具体如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：2年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24个月   ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章或合同专用章)  ：            承包人(公章或合同专用章)：

地  址：                               地  址：

法定代表人(签字)：                     法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                     委托代理人(签字)：

电  话：                               电  话：

传  真：                               传  真：

开户银行：                             户银行：

账  号：                               账  号：

邮政编码：                              邮政编码：

### 附件6：发包人有关工程管理的文件目录

发包人有关工程管理的文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件7：中标人履约保函

履约保函

编号：

致受益人：

因（下称“被保证人”，地址：）与你方签订了项目合同（项目编号：），我方愿就被保证人履行上述合同的义务向你方提供如下保证：

- 本保函项下我方承担的保证责任最高限额（下称“担保金额”）为(币种金额、大写)人民币。

二、我方在本保函项下提供的保证为  连带  责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   1    种：

1.本保函有效期自生效之日起至年月日止。

2.                                /                    。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同的约定给你方造成经济损失的，我方将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后10个工作日内，以上述担保金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；代理人签署索赔通知的，应当同时提交法定代表人（负责人）签发的授权文件。

（二）索赔通知必须同时附有：

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；

2. 证明被保证人违反上述合同的约定以及有责任支付你方索赔金额的证据，包括但不限于已发生法律效力的法院判决书或仲裁裁决书等。

3.索赔资料应在有效期内送达我方，否则我方不承担责任。

（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址。

五、本保函担保金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第（一）种方式解决：

（一）向所在地的人民法院起诉。

（二）提交  /   仲裁委员会（仲裁地点为   /  ）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我方；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

/              。

十二、本保函自我方负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保证人（公章）：

负责人或授权代理人（签字）：

邮编：

电话：

传真：

签发日期 年月日

### 附件8：廉政协议

廉 政 协 议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、合肥市廉政建设的规定，                 (以下称甲方)与                     (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行                                的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。

第三条 乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按         专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方投诉联系部门：           ，联系电话：           。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1. 全额收取乙方合同履约保证金不予退还；

2. 追究乙方其他违约责任；

3. 终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；

4. 乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人或                                法定代表人或

授权代表：              (职务)              授权代表：             (职务)

姓名：                                      姓名：

签字：                                      签字：

廉政监督联系人                              廉政监督联系人

姓名：                                      姓名：

签字：                                      签字：

电话：                                      电话：

地址：                                      地址：

日期：                                      日期：

### 附件9：项目经理质量终身责任制承诺

项目经理质量终身责任制承诺

致：______________(招标人名称)

本人作为拟委任的施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：

一、在取得施工许可证后进行施工。

二、严格执行施工规范及标准。

三、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。

四、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。

五、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。

六、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。

七、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。

八、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。

九、履行其他法律法规规定的职责。

项目经理：                   （签字）

日期：_____年____月____日

第五章  工程量清单

详见附件。

第六章  图  纸

详见附件。

# 第七章  技术标准和要求

本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及安徽省、行业的有关工程建设标准、规范和设计文件的要求。

一、每标段中标后配备其他主要管理人员和技术人员最低要求

| 人员岗位 | 数 量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 具体以现场实际要求为准 |
| 技术负责人 | 1 |  |
| 施工员 | 3 |  |
| 质检员 | 1 |  |
| 安全员 | 2 |  |
| 资料员 | 1 |  |
| 造价员 | 1 |  |

注：后期上述所有人员均须常驻场履约，否则招标人有权解除合同。

二、工作内容：

(1)快速构建耕作层：内容为活土层快速熟化工程，土地平整工程完成后，利用撒肥机将天然腐殖质材料、熟化活性生物质材料和生物激发剂三种物料均匀撒施地表，然后利用旋耕机旋耕，将物料与至少0-20cm土层混合均匀。三种物料撒施标准为天然腐殖质材料1.0 t/亩，熟化活性生物质材料0.5 t/亩，生物激发剂0.1 t/亩。

以添加天然腐殖质材料替代土壤有机质稳定性组分，以自然生物质材料替代土壤有机质活性组分，以纯生物或天然有机材料的提取或降解物为生物激发剂，激活系统快速循环，经1-2年的高有机质和强微生物活性驱动和自驯化，促进土壤团聚化和沃土微生物群落结构形成，从而构建快速提升土壤有机质，促进土壤熟化，使冗长土壤熟化过程培育简化为一次性工程化作业。

- 表8.6.2-1耕作层构建材料技术参数表

| 指标 | 天然腐殖质材料 | 活性生物质材料 | 生物激发剂 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术要求 | 技术要求 | 技术要求 |
| 有机质(以烘干基计)，% | ≥80 | ≥30 | ≥20 |
| 总养分(氮+五氧化二磷+氧化钾)质量分数(以烘干基计)，% |  |  | 8-25 |
| 酸碱度（pH值） | 3.0-6.0 | 2.0-8.5 | 5.5-8.5 |
| 砷（As）以烘干基计mg/kg | ≤5 | ≤15 | ≤15 |
| 汞（Hg）以烘干基计mg/kg | ≤0.5 | ≤15 | ≤2 |
| 铅（Pb）以烘干基计mg/kg | ≤25 | ≤50 | ≤50 |
| 镉（Cd）以烘干基计mg/kg | ≤1.2 | ≤3 | ≤3 |
| 铬（Cr）以烘干基计mg/kg | ≤15 | ≤150 | ≤150 |
| 粪大肠菌群数个/克 |  | ≤100 | ≤100 |
| 蛔虫卵死亡率% |  | ≥95 | ≥95 |

(2)种植绿肥:绿肥可提高土壤肥力，有利于土壤有机质的积累和更新。一般鲜草中含12%的有机物质，每公顷翻埋15t，施入土壤的新鲜有机质约1800kg/hm2。同时，绿肥可增加土壤氮素含量，绿肥作物鲜草中含氨量一般在0.3%～0.6%范围内。每亩耕埋1000kg鲜草，可净增加土壤氮素30～60kg。种绿肥不仅是增加肥源的有效方法，对改良土壤也有很大作用，本方案选择种植一季紫云英。

(3)施加化肥:为保障作物种植需要，还需在项目区施用化肥。长江中下游区施肥建议，粳稻氮肥（N）用量控制在15-17 kg/亩，籼稻氮肥（N）用量控制在12-14kg/亩；磷肥（P2O5）3-5kg/亩；钾肥（K2O）6-8kg/亩。底肥采用43%（20-8-15）复合肥料40kg/亩，分蘖肥施加尿素15kg/亩，穗肥施加42%（20-0-22）复合肥料20kg/亩。

(4)水稻种植:土壤改良工程完成后，进行一年作物种植，水稻种植考虑后期管护措施。整地与育秧：播种前要进行土壤整地，确保土壤松软、平整，有利于水稻扎根。育秧应选择适宜的秧田和播种密度，确保秧苗健壮。合理灌溉：水稻生长期保持浅水层，促进根系发育。不同生长期需要不同的水层管理，如分蘖期保持浅水、抽穗期保持水层。科学施肥：播种前施足基肥，一般以有机肥为主，配合适量的化肥。追肥：分蘖期、孕穗期和灌浆期适时追肥，特别是氮肥、磷肥和钾肥的合理搭配。病虫害防治：预防为主，通过选用抗病品种、合理轮作等措施预防病虫害。定期田间检查，及时发现病虫害并采取相应的防治措施，如喷洒农药。杂草管理：使用合适的除草剂进行化学除草。在除草剂效果不佳或不适用的情况下，进行人工拔草。合理密植：根据水稻品种和生长环境，合理确定栽插密度，确保通风透光，减少病害发生。田间管理：及时清除田间杂草，保证水稻生长不受干扰。适时进行田间中耕，改善土壤通透性。收获管理：根据水稻的成熟度，选择适宜的时间进行收割，避免过早或过晚影响产量和质量。

第八章  投标文件格式

引江济淮工程（安徽段）合肥市高新区2号弃渣场临时用地土地复垦项目土壤改良工程 第   标段

报价标投标文件

项目编号:

投标人：                           	（盖单位章）

年	月	日

- 目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、联合体协议书（不适用）

四、投标人承诺

五、资格审查证明材料

六、投标人业绩

七、投标人认为需要提供的其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了          （项目名称）第     标段招标文件的全部内容，愿意以下浮率         %作为此次投标总报价，工期          日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格标准。

- 2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺拟派项目经理无在建项目。

（6）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

年        月        日

（二）投标函附录

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 标段 |  |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 投标报价（下浮率） | 大写：百分之 。 小写： %。 |
| 工期 | 符合招标文件要求 |
| 工程质量 | 符合招标文件要求 |
| 主要管理人员和技术人员配置 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 付款方式 | 符合招标文件要求 |
| 备注 |  |

（三）投标保证金

#### 采用转账方式的，投标人应在此提供转账凭证扫描件等。采用保函的，投标人应在此提供保函凭证扫描件等，格式可参考如下：

#### 投标保函示范文本

编号：

致：受益人（招标人）名称

开立人获得通知，      （投标人）于    年   月   日参加编号为      （标段编号）的      （标段名称）投标（即“基础交易”）。

一、开立人理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，开立人在此同意向受益人出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）      元（¥      ）。

二、开立人在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）投标人在中标后无正当理由不与招标人订立合同；

（3）投标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

（4）投标人不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日止。

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：      。

受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开立人：                                （公章）

法定代表人（或授权代表）：              （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：    年   月   日

（四）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理（或注册建造师） |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本存款账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本存款账户银行账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联 企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （2）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称； （3）...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相材料。

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证扫描件。

授权代表身份证明扫描件

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

三、联合体协议书（本项目不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加              （项目名称）投标活动。现就组成联合体事宜订立如下协议。

- （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加招标采购活动，签署文件，递交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本招标采购项目。

5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下（详细描述各方责任、义务、分工）：

牵头人（成员一）名称：         ，具有        资格，承担       工作；

成员二名称：                   ，具有        资格，承担       工作；

……。

6. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

（注：本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书）

联合体牵头人名称：	  		            	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         	（签字或盖章）

联合体成员名称：                          	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

四、投标人承诺

（1）信用承诺

安徽省生态环境保护修复发展有限责任公司：

鉴于我公司       于   年   月   日参加          （项目名称）   第  标段的投标活动，我公司承诺：

1、我公司（不含分公司）不存在下列情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的。

2、法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

特此承诺。

投标人 （盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

（2）技术要求响应承诺

安徽省生态环境保护修复发展有限责任公司：

鉴于我公司于   年   月   日参加          （项目名称）   第  标段的投标活动，我公司承诺：

我公司完全响应“第七章  技术标准和要求”以及清单内容，中标后将严格按照技术标准和要求内容实施，保证质量达到合格要求，并协助招标人按时间要求通过引江济淮集团及合肥市自规局验收。若发生未按相关要求实施导致质量不合格或不能按时间要求通过引江济淮集团及合肥市自规局验收的情形，我公司愿无条件配合整改至质量达标并通过引江济淮集团及合肥市自规局验收，给招标人造成损失的，我公司愿无条件赔偿，且招标人有权随时解除合同，所有后果均由我公司自行承担。

特此承诺。

投标人 （盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

- 五、资格审查证明材料

- （投标人根据招标公告要求，提供相关证明文件）

- 六、投标人业绩

- （列出业绩清单，并附相关证明材料）

- 七、投标人认为需要提供的其他材料

- （格式自拟）

引江济淮工程（安徽段）合肥市高新区2号弃渣场临时用地土地复垦项目土壤改良工程 第   标段

技术标投标文件

项目编号:

年	月	日

目    录

- 一、施工方案

- 二、投标人认为需要提供的其他材料

- 一、施工方案

- 二、投标人认为需要提供的其他材料